中国移动（浙江）创新研究院2026年

新通话业务语音识别和语音合成功能升级

技术支撑服务项目

技术规范书

中国移动（浙江）创新研究院有限公司

2026年7月

- 编写目的

当前，国家大力推动“人工智能+”行动，加快数字技术与实体经济深度融合，通信行业正加速迈向“AI+通信”融合发展新阶段。中国移动立足新质生产力发展要求，积极推动传统通话业务向智能化、场景化升级，构建AI驱动的新型通话服务体系。

现有省内来电提醒类产品在语音处理、智能交互、多场景适配等方面能力不足，语音识别、合成等底层技术支撑薄弱，难以满足用户对高清、智能、个性化通话体验的需求，也无法有效支撑AI通话全场景应用落地。

为补齐语音技术短板，夯实AI通话底层能力底座，需对省内已有的ASR语音识别与TTS语音合成进行功能升级，支撑通话前、中、后全链路智能化服务，助力中国移动打造差异化AI通话产品，提升用户体验与业务竞争力。

本技术规范要求即为中国移动（浙江）创新研究院（以下简称甲方）针对新通话业务语音识别和语音合成引擎焕新能力支撑服务第三方（以下简称乙方）制定的服务要求和标准。其目的在于有效规范乙方所提供的技术支撑服务内容及质量，并作为甲方评价乙方所提供技术支撑服务的依据，保证甲方更为合理的选择和使用相关技术支撑服务。

- 总则

1、甲方计划购买2026年新通话业务语音识别和语音合成功能升级能力支撑服务，为规范乙方的服务内容，特制定本技术规范书。

2、乙方应按照本规范书的要求提供详细的技术应答文件和相应的报价。乙方提供的各项服务内容及技术人员资质和技能应满足或高于甲方提出的要求。

3、若本技术规范书有未提到或遗漏的服务要求，乙方请给出具体建议，并陈述理由及相应的技术解决方案。

4、乙方必须承诺所提供的公司相关材料和证明文件以及所包含相关技术人员信息等内容的准确性，如发现有弄虚作假的乙方将被否决应答，且甲方有权追究乙方责任。

- 技术支撑服务内容要求

- 服务范围

本项目服务支撑范围主要包括：以AI语音能力为底座，对省内已有的ASR语音识别与TTS语音合成进行功能升级，支撑通话全场景应用，提供平台化管理能力，赋能智能通话新体验。

乙方提供定制化的技术开发、系统平台运维运营支撑服务，合作内容包括但不限于系统开发、算法研发、产品研发、产品运营、项目管理、技术支持、知识管理、质量保障、运行维护、运营推广等。

- 服务形式

（1）本服务项目要求乙方根据甲方的规划要求，组建相应服务团队，服务团队提供驻场和远程服务。

（2）乙方所组建的服务团队成员，应满足本技术规范书五章节所定人员要求。

（3）乙方所组建的服务团队，应具备丰富的软件开发、运维运营方面的技术支撑服务能力，满足甲方的工作需求。

- 服务内容及要求

服务内容包含ASR、TTS功能升级相关开发内容，具体如下：

## 3.1 ASR功能升级开发服务

### 3.1.1 会话管理功能

系统需实现ASR引擎会话全生命周期管理功能，涵盖会话基础信息的创建、修改、删除、查询及明细展示，会话数据导入导出、模板下载、共享及恢复，会话运行状态控制、超时阈值配置、状态监控、告警下发及通知推送等功能；支持会话数据加密、备份、版本管理、标签管理及历史追溯，实现会话数据处理、统计分析、活跃度分析等能力，确保会话全过程可管理、可监控、可审计、可追溯。

### 3.1.2 引擎与配置管理功能

系统需实现ASR引擎基础信息、运行配置及资源配置管理功能，支持引擎内容增删改查、版本管理、权限控制、冲突检测、数据同步、加密存储及淘汰管理；支持引擎配置参数管理、参数模板管理、参数稽核、配置集生成及应用；支持资源组管理、资源分配策略配置、审批、生效及资源调度等功能，实现引擎资源统一配置与精细化管理。

### 3.1.3 音频数据管理功能

系统需实现音频数据全生命周期管理功能，涵盖原始音频采集、同步、恢复、备份及加密管理，支持音频自动采集任务配置、执行监控及告警；支持音频分块、分包处理、结束标记管理、元数据管理及数据核查，实现音频数据安全存储、高效传输及可靠恢复，保障识别业务稳定运行。

### 3.1.4 音频预处理与特征工程功能

系统需实现音频预处理及特征工程能力，涵盖音频标准化处理、回声消除、静音检测、语音活动检测（VAD）、音频质量评估及异常音频处理；支持声学特征提取、频谱特征分析、特征标准化、分类及质量校验，支持音频预处理流水线配置与管理，为后续语音识别提供高质量输入数据。

### 3.1.5 实时转写与识别处理功能

系统需实现实时转写及识别处理全链路能力，支持WebSocket连接管理、实时转写接口管理、心跳检测及连接状态监控；支持说话人分离、角色识别、角色标签管理，支持转写中间结果生成、同步、校验及异常处理，支持最终转写结果生成、标准化处理、语义识别、语法校验、错误修正及结果聚合；支持时间戳处理、词语级识别结果生成及流式结果展示，保障识别过程实时、高效、稳定。

### 3.1.6 识别结果与质量分析功能

系统需实现识别结果管理及质量分析功能，支持识别结果查询、展示、编辑、修正、标签管理、关联信息绑定及归档管理；支持结果导出、分享、校验及在线编辑；支持准确率分析、错误类型统计、识别效果评估、引擎对比分析、趋势分析及统计报告生成；支持敏感词识别、过滤及替换规则管理，为识别质量优化提供数据支撑。

### 3.1.7 引擎运维与系统监控功能

系统需实现ASR引擎模型运维及系统监控管理功能，支持模型文件管理、模型版本管理、热更新、模型绑定及资源分配；支持系统健康检查、服务状态监控、监控规则配置、性能指标管理及健康趋势预测；支持性能数据采集、聚合、异常检测、告警下发及告警历史管理；支持系统日志管理、错误处理、异常恢复及系统版本管理，保障ASR平台持续稳定、高效运行。

## 3.2 TTS功能升级开发服务

### 3.2.1 会话管理功能

系统需实现TTS引擎会话管理功能，涵盖会话参数配置、模板应用；会话状态追踪、活跃度检测、资源绑定、异常检测；会话信息查询、明细展示、续期、归档、自动回收、配额管理、事件订阅、接口管理等功能，保障会话运行高效、稳定、可控。

### 3.2.2 音频参数与发音人管理功能

系统需实现TTS引擎音频参数及发音人管理功能，包括音频参数创建、修改、删除、查询、模板应用、归一化、依赖校验、历史回滚；发音人增删改查、导入导出、试听等功能，支撑合成效果灵活配置与个性化定制。

### 3.2.3 文本预处理功能

系统需实现TTS引擎文本预处理功能，包括文本编码、分段、标点处理、数字识别、英文处理、多音字消歧、资源管理等功能，确保输入文本合规、准确、可合成。

### 3.2.4 音频生成输出功能

系统需实现TTS引擎音频生成及输出管理功能，涵盖音频合成、质量检测、混音、重采样、元数据管理、播放、推送、异常恢复等功能，保障合成音频高质量、稳定输出。

### 3.2.5 音色管理功能

系统需实现TTS引擎音色管理功能，包括音色创建、更新、删除、查询、下载、停用、发布、语种参数配置等功能，支撑音色体系化管理与灵活调用。

### 3.2.6 合成监控运维功能

系统需实现TTS引擎合成监控及运维功能，涵盖合成任务统计、历史查询、日志管理、健康检查、异常告警、性能监控等功能，保障引擎运行稳定、可运维、可追溯。

- 人员工作量估算

工作量预估如下表所示（人天）：

| 工作内容 |  | 预估总工作量（人天） |
| --- | --- | --- |
| 2026年新通话业务语音识别和语音合成功能升级技术支撑 | 1、ASR功能升级开发服务：会话管理功能、引擎与配置管理功能、音频数据管理功能、音频预处理与特征工程功能、实时转写与识别处理功能、识别结果与质量分析功能、引擎运维与系统监控功能； 2、TTS功能升级开发服务：会话管理功能、音频参数与发音人管理功能、文本预处理功能、音频生成输出功能、音色管理功能、合成监控运维功能； | 1200 |

本项目预估采购1200个标准工程师人天工作量（具体工作量需求以任务订单为准，以框架+订单模式进行结算）

- 安全规范

支撑过程中的安全管理要求主要包括：

（1）安全威胁分析：系统资产识别、体系结构分析、应用系统分解、威胁识别、威胁报告。

（2）安全功能需求：账号管理功能、帐号认证功能、帐号授权功能、日志审计功能、功能菜单以及敏感数据访问控制功能、接口安全功能、安全域保护要求。

应符合中国移动相关安全管理规范。

五、技术支撑服务管理体系及要求

- 技术支撑服务人员要求

- 项目经理

针对本项目，乙方应指定一名项目经理，负责服务团队的日常管理、甲乙双方的协调沟通、资源的调配、服务实施的管理、服务报告提交和质量管控等工作。

项目经理应具备如下要求：

（1）负责组织、协调、统筹乙方项目运营和管理。

（2）制定和修正项目管理相关的管理制度和工作流程。

（3）具有良好的服务意识与管理能力。

（4）具有良好的分析能力、文字表达能力与沟通能力。

（5）5年及以上工作经验。

（6）具备本科及以上学历。

（7）具备信息系统项目管理师或PMP认证证书。

- 技术服务团队

针对本项目乙方需指派全职服务于本项目的运营支撑团队（不少于9人），团队成员应具备如下要求：

（1）专科及以上学历。

（2）3年及以上工作经验。

（3）较强的沟通表达和归纳总结能力，较强的文字表达和文档编写能力。

（4）对运营支撑服务有丰富经验和深刻的理解。

- 其他综合性说明和要求

（1）人员有AI项目技术支撑经验优先考虑。

（2）人员须具备良好的语言表达能力、协调和沟通能力、学习能力，具备优秀的责任心和团队意识，良好的职业道德和敬业精神。

（3）乙方还须承诺：拟派至本项目的工程师等人员须在合同生效之日起固定下来，须把人员情况向甲方报备。如需更换须保证替换人员的认证资质和从业经验不低于原有人员，并须提前一个月向甲方提交书面申请。未经甲方同意人员不得随意更换，如出现随意更换的情况，甲方有权采取扣除服务考核分、扣罚合同金额等处罚措施或解除合同。

（4）甲方如对乙方所指派的服务工程师的服务质量不满意（包括技术能力、运营支撑能力等），甲方有权通过书面形式提出撤换该工程师的要求，如连续三次撤换不满意的，乙方有权扣除该指派工程师的剩余工资，乙方应无条件予以执行。

（5）服务形式：技术服务人员服从创新研究院对项目技术支撑服务的安排与管理。

- 技术支撑服务的管理流程及规范要求

- 遵从创新研究院现有的运营维护工作流程及规范；

  - 工作管理要求

乙方必须在甲方指定的办公地点进行技术支撑服务工作，并遵从甲方制定的考勤制度，甲方对乙方参加技术支撑服务人员进行必要的日常管理。

  - 流程规范要求

乙方技术支撑服务现场实施团队需严格遵从中国移动浙江公司现有的IT系统开发、维护技术规范和管理办法，如：《中国移动浙江公司IT人员岗位变动管理细则》、《中国移动浙江公司IT系统事件管理办法》等。

  - 核算管理要求

乙方技术支撑服务项目的运营成本核算，必须定期向甲方上报核对，确保项目资金合理用于技术支撑服务人员薪酬、培训、福利等方面。

- 遵从创新研究院现有的技术支撑工作人员管理要求；

  - 人员管理要求

所有常驻技术人员必须遵从创新院相关人员管理制度，入职、离职、请假、加班等日常管理必须经由有甲方审批报备。在不违反劳动法的前提下，乙方不得干涉。

  - 人员绩效管理要求

所有常驻技术人员的技术水平、服务质量由甲方评定，乙方需将甲方评定结果纳入技术人员绩效考核指标。乙方需按时发放薪酬及奖励。

- 交付文档要求

为保障项目交付质量与全周期规范性，符合技术规范满足实际应用要求，涉及的交付物包括：

- 《项目方案建议书.doc》

- 《项目系统需求规格说明书.doc》

- 《源代码》

- 《项目测试报告.doc》

- 《项目集成方案.doc》

- 《项目安装部署手册.doc》

- 其他要求

卖方应按照项目管理要求进行严格的质量控制，并制定详细合理的沟通计划，至少包括周报、月报和项目例会；卖方负责培训买方的技术人员。受训人员的数量、时间、地点由双方商定。卖方应提供具体的人员培训计划。